### DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| Nº | *D-1010* |
| Cliente: | *Franco Mateo* |
| Teléfono: |  |
| E-mail: | *musica@djfama.com.ar* |
| Asunto: | *Presupuesto diseño web dj fama* |
| Fecha: | *29 – 04 - 2015* |
| Paginas del Documento: | *06* |

### DATOS DE CONTACTO

Stakeholder: Franco Mateo

musica@djfama.com.ar

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, especialmente en sus artículos 5 y 6, le **INFORMAMOS** de que, si se trata de una persona física, y en función de su **relación contractual y/o comercial** con nuestra Empresa, sus datos personales han pasado a formar parte del **FICHERO INFORMATIZADO DE GESTIÓN,** titularidad de **Argentina Ideas Group**, inscrito en la Agencia Argentina de Protección de Datos, y creado con la finalidad de la gestión administrativa-contable y promoción de los productos y/o servicios del responsable del fichero.

En relación con ello, le **INFORMAMOS** de que, en virtud de lo prevenido en el artículo 6 de la citada Ley, podrá Usted en todo momento **REVOCAR** dicho consentimiento, manifestándonos su voluntad en tal sentido, así como, en relación con lo prevenido en el artículo 5 de dicha Ley, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, bien directamente comunicándolo a **Argentina Ideas Group,** en Larrea, 1247, en 5505 – Chacras de Coria – Lujan de Cuyo - Mendoza, bien comunicándose con nuestro Servicio de Asesoría en Protección de datos.

En cualquier caso, **Argentina Ideas Group**, le garantiza el tratamiento confidencial de todos sus datos.

**1. DESCRIPCIÓN**

Desarrollo de website corporativo en WORPRESS adaptable a dispositivos (bajo estándares recomendados por el W3C)

Puesta en marcha y capacitación para utilización de panel de control de usuario.

Alojamiento en servidor de Argenta Ideas Group, con soporte de Hostgator.

**2. SERVIDOR WEB**

Incluye 20 GB de espacio web, 300 GB de transferencia mensual, 200 cuentas de correo electrónico y servicio de webmastering.

Servicio de webmastering para administración del hosting web, acciones de estas tareas son monitoreo, mantenimiento y configuración del servidor del sitio web. Manejar y administrar los formatos webs que tienen que ver con el alojamiento de usuarios-clientes, generación de correos electrónicos / emails, administración de transferencia de archivos según el ancho de banda dedicada al sitio web, control del servicio antispam configurado, supervisar el tráfico a través del sitio web.

Primer año de alojamiento gratis, a partir del segundo año $300 pesos anual (precio queda sujeto a ajuste en años siguientes)

**2. PLATAFORMA Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO**

El sistema se desarrollara como aplicación web con las siguientes herramientas:

▪ Motor de base de datos compatible con el servidor instalado.

En cuanto a la plataforma que soportara la aplicación:

▪ Dada la naturaleza de la aplicación no se requiere ningún sistema operativo en concreto.

En lo que se refiere a los clientes de la aplicación:

▪ Cliente con navegador web instalado (Microsoft Explorer 8.0 o superior, Mozilla Firefox o Google Chrome).

Tanto el lenguaje de programación como el motor de bases de datos son herramientas ampliamente utilizadas, difundidas y documentadas, por lo que la mayoría de proveedores de alojamiento ofrecen esta tecnología y cualquier empresa de desarrollo de software tiene a su disposición una gran cantidad de documentación sobre de las mismas.

Esto facilita tanto el cambio de proveedor de alojamiento como el de empresa de desarrollo de software si el cliente así lo estima oportuno.

Asimismo su carácter de **Software Libre** elimina cualquier costo en licencias de uso o desarrollo.

**3. EJECUCION**

**3.1. Diseño y maquetación**

≫ Diseño personalizado. Un diseñador grafico creara un diseño para la aplicación web adaptado a la imagen corporativa de la empresa.

≫ Adaptación del diseño de la aplicación web (maquetación). A partir del diseño realizado por el diseñador grafico se monta la pagina web.

**3.2. Adquisición de datos y análisis de datos**

≫ Obtención de la información, mediante entrevista y material suministrado por el cliente.

≫ Abstracción de los datos, conceptos importantes para el sistema.

≫ Análisis de la información obtenida.

≫ Análisis del sistema anterior.

**4. INSTALACIÓN, IMPLANTACIÓN PRUEBAS E IMPLANTACIÓN FINAL**

≫ Al tratarse de una aplicación web el cliente podrá utilizar el sistema desde la ubicación que sea necesaria, regulado por el administrador de los sistemas y el administrador de red.

Notas:

▪ El servidor definitivo donde estará alojada la aplicación debe cumplir los requisitos técnicos establecidos en este presupuesto.

▪ No esta incluido el mantenimiento software de la aplicación una vez instalada: actualizaciones o modificaciones en las características del servidor.

▪ De ser requerido AIGroup se pone a disposición y ofrece los servicios de hosting online en sus propios servidores, en los mismos se podrá alojar el sistema, al costo anual normal.

**5. FORMACIÓN Y AYUDA**

La formación de usuarios incluye una serie de clases prácticas en la que se explica cómo se usa la aplicación.

**6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL**

Diseño Desarrollo Días

Diseño 5

Maquetacion 10

Desarrollo 15

Introduccion de contenidos 5

Instalacion y Pruebas 5

Inicio de la actividad propuesta 2 días posteriores a la firma del contrato y aprobación presupuestaria.

**7. PLAZO DE ENTREGA**

Un mes a partir de la entrega por parte del cliente de todos los materiales necesarios para el desarrollo de la web (textos e imágenes).

**8. GARANTÍA Y SOPORTE**

La web que se desarrolle está garantizada para los principales navegadores actuales (Explorer, Firefox y Chrome). Una vez aceptado el diseño inicial, se redactará un contrato donde figuren todos los acuerdos tomados en las reuniones previas.

**9. LICENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL**

A.I.Group **garantiza** al cliente los **derechos** de edición de la empresa Dj Fama, y distribución y reproducción de la empresa WordPress propietaria de la plataforma.

**10. FORMA DE PAGO**

La forma de pago consistirá en un pago del **40%** a la aceptación del presupuesto, otro pago del **40%** a la entrega y el **20%** restante a la finalización del proyecto.

Los medios de pago:

* + contado efectivo,
  + con tarjeta de crédito, RapiPago, Pago Fácil, a través de Dinero Mail,
  + con transferencia a Banco Santander.

**11. GESTIÓN DE SUBVENCIONES**

A.I.Group

No Aplica al proyecto.

**12. EXCLUSIONES AL ALCANCE DEL PRESUPUESTO**

Quedan fuera del alcance de esta oferta:

▪ Instalación o mantenimiento del software del servidor en el que se vaya a alojar si es ajeno a la red | DNS que el Apache o el PHP estén mal instalados, etc.).

▪ La Traducción a diferentes idiomas, se cobra a parte dependiendo de la extensión de los textos a traducir,

▪ Generación de contenidos para “rellenar” la web (textos, y fotos que haya que realizar).

▪ Registro de dominio/s en nic Argentina y nic.com

**13. VALIDEZ DEL PRESUPUESTO**

Este presupuesto tiene una validez de 15 días.

**14. PRESUPUESTO**

**280**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **PRECIO (AR$)** |
| Diseño del sitio | $5.000,00 |
| Formación básica de manejo WordPress | $500,00 |
| **TOTAL** | $5.500,00 |

- Ítem “Diseño del sitio web” incluye: Adquisición de la información, Análisis de requerimientos, Diseño de datos, Análisis de datos, Análisis de Sistema, Diseño de Sistema, Desarrollo de Sistema, Implementación, Etapas iterativas, Implantación pruebas, Implantación final.

El presupuesto actual asciende a la cantidad de **CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ARGENTINOS (AR$5.500,00).-**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma Contacto Firma Delegado A.I.Group